开源项目选型与 MVP 建议

三系统交易研究闭环

项目: Evidence-to-Alpha Trading System

版本: v0.2.0 Integration MVP

日期: 2026-08-20

状态: 选型已冻结；研究/Paper 可用；Live 阻断

# 执行结论

建议：基于现有两个项目增加薄集成层。不要直接引入第三套完整交易引擎，也不要重写多因子平台。

新项目把新闻证据转换为 point-in-time 事件 Alpha，并在 multi-factor-alpha-platform 的 V4 组合控制之前注入有限幅度权重调整。因子平台继续拥有因子、V4 风控、T+1 回测与归因；新闻系统继续拥有采集、事件、证据和影响分析。

闭环：新闻证据 -> 事件版本 -> 事件 Alpha -> 因子 + 事件预 V4 权重 -> V4 风控 -> T+1 回测/Paper OMS -> 归因反馈。

# 三项目职责

| 项目 | 保留职责 | 集成边界 |
| --- | --- | --- |
| News Claws / 127.0.0.1:8765 | 新闻采集、事件聚类、来源证据、可信度、公司/行业影响、时间线 | 只读 GET；逐版本导出，不读内部 SQLite |
| Evidence-to-Alpha | 时间契约、事件信号、三路融合、追溯、Paper OMS、研究门禁 | 编排层；不复制新闻前端和因子库 |
| multi-factor-alpha-platform | V3 权重、V4 风控、T+1 回测、风险归因、发布门禁 | CSV/Parquet 文件契约；可选子进程验证 |

# 现有多因子项目评估

| 维度 | 直接验证结果 |
| --- | --- |
| 维护 | 提交 9792ed27059b1179b39cca8fca2982fe22baf86e；2026-06-21 23:50:03 +08:00 |
| 许可证 | MIT |
| 可复用 | run_backtest.py、run_v4_pipeline.py、V3 权重契约、V4 风控、归因和发布门禁 |
| 部署 | 中等：Python、pandas、pyarrow、cvxpy；大型权重和价格文件需在本地恢复 |
| 公共仓库缺口 | v3_weights.parquet 与 data/processed/prices.parquet 未提交；sector map 可见 |
| Live 状态 | BLOCKED：真实 PB borrow feed 和 dry-run manifest 未满足 |

本轮生成的预 V4 cache 被该仓库 production loader 接受，清单为 input_mode=prod、validation_state=PASS、cvxpy 路径通过；同时 borrow_feed_present=false。

# 新闻系统评估

只读端点已跑通：事件列表、逐版本详情、时间线、统计和来源列表。

逐版本详情包含 claim/evidence、source URL、NVDA/TSM ticker、行业影响、可靠性、新颖性和不确定性。

当前数据为 1 个 synthetic event、2 个版本；默认禁止进入研究，只有显式 opt-in 才能运行。

discovered_at/created_at 早于 published_at 时采用最大时间作为 observed_at，宁可延后，不提前可见性。

# 开源候选对比

| 项目 | 维护/许可 | 部署 | 可复用 | 决策 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Microsoft Qlib | 活跃；MIT | 中高 | 工作流、记录器、组合分析 | 参考，不做内核 |
| Zipline Reloaded | 活跃；Apache-2.0 | 中 | 日历、事件循环、绩效 | 后续适配器 |
| NautilusTrader | 高活跃；LGPL-3.0 | 高 | 订单、成交、持仓 | 实盘阶段再评估 |
| QuantConnect LEAN | 高活跃；Apache-2.0 | 高 | 多资产、Paper/Live、券商 | 过重，不引入 |
| vectorbt | 活跃；Commons Clause | 低中 | 参数扫描、事件消融 | 许可证风险，排除 |

候选信息基于 2026-08-20 已记录的 GitHub、README、LICENSE 和 PyPI 调研。本轮 GitHub REST 公共 API 被共享出口限流，未把失败请求当作新证据。

# 最简单 MVP

- 从新闻 API 逐版本导出事件、证据、URL 和 ticker。

- 从 V3 权重、行业映射和 adj_close 生成 as-of 因子基线。

- 输出因子基线、事件基线、因子 + 事件三路权重。

- 预 V4 delta 保持净敞口不变，并限制单票和总换手。

- 生成 V4 cache，运行 V4 production loader 和三路 T+1 回测。

- 生成 T+1 Paper 订单，逐笔携带 signal/event/evidence lineage。

- 提供只读结果 API；没有任何券商或真实订单写入口。

# 验证状态

| 分类 | 结论 | 证据/限制 |
| --- | --- | --- |
| 已验证事实 | 集成接口可运行 | 新闻 GET、2 个版本、11/11 门禁、V4 prod loader、三路 backtest、Paper 闭合 |
| 推断 | 同契约真实数据可接入 | 真实 V3 大文件尚未发现，仍需用户本地副本 |
| 未知 | 经济增量和实盘质量 | 真实事件、OOS、容量、borrow、成交尚未验证 |
| 决策 | 研究/Paper 可用 | 当前 INCONCLUSIVE；Live BLOCKED |

# 最终选择

选择“基于现有项目改造并新增薄集成层”。这比直接使用通用引擎部署更简单，也比完全自研更尊重现有资产和责任边界。